МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Национальный исследовательский университет

«Московский институт электронной техники»

Отчёт по лабораторной работе №1

Разработка документа “Этапы разработки программного обеспечения. Договор на разработку. Техническое задание ”

Подготовили:

студентки группы ПИН-34 Панова М.В,

Пожарская А.С,

Перегудова А.Д,

Фонова Д.Д.

Москва 2025

ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА РАЗРАБОТКУ

«Утверждаю» Профессор кафедры ВС ____________

«___»______________ 2025 г.

Техническое задание на разработку «Модуля CRM для турагентства»

Москва, 2025

- Введение

Работа выполняется в рамках проекта "Автоматизированная информационная система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) турагентства «Турагентство»".

- Основание для разработки

  - Основанием для данной работы служит договор №0000 от 1 сентября 2025г.

  - Наименование работы "Модуль автоматизированной информационной системы управления взаимоотношения с клиентами (CRM) турагентства «Турагентство".

  - Исполнитель:

  - Соисполнители: нет

- Назначение разработки

Создание модуля для автоматизации процесса продажи туров (пляжные, экскурсионные, круизы и др.), оформления виз и страховок, бронирования авиабилетов и отелей.

4. Технические требования

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Состав выполняемых функций Разрабатываемое ПО должно обеспечивать:

- обмена информацией между площадками компании в on-line режиме.

- интеграцию CRM с другими системами: система учета, электронная почта, социальные медиа, веб-сайт и другие.

- возможность авторизации пользователей (клиентов и сотрудников).

- сбор и анализ информации о турах для клиентов с фильтрацией по параметрам (страна, цена, дата, тип отдыха и т.д.).

- бронирование туров с выбором даты, количества человек и дополнительных услуг (трансфер, страховка, экскурсии).

- формирование и отправку клиенту электронного билета или ваучера после успешного бронирования.

- оплату туров через интегрированные платежные системы (банковские карты, электронные кошельки).

- учет клиентов, включая историю заказов, предпочтения и контактные данные.

- уведомление клиентов о статусе заказа (например, подтверждение бронирования, изменения в расписании) через SMS, email или мессенджеры.

- возможность работы с базой данных партнеров (отели, авиакомпании, туроператоры) и автоматического обновления информации о доступных турах.

- система должна предоставлять отчеты для анализа продаж, популярных направлений и эффективности маркетинговых кампаний.

- возможность настройки скидок и акций для клиентов.

- многопользовательский режим работы с разграничением прав доступа (администратор, менеджер, клиент).

- резервное копирование данных и защиту персональной информации клиентов в соответствии с законодательством.

- возможность интеграции с мобильным приложением для бронирования туров и управления заказам.

4.1.2. Организация входных и выходных данных

Входные данные: Параметры поиска от пользователя (даты, направления), данные пассажиров, данные для оплаты, запросы от внешних систем (GDS).

Выходные данные: Списки рейсов и тарифов, подтверждение бронирования (PNR), электронные билеты, финансовые отчеты, уведомления.

Основной режим использования системы – ежедневная работа менеджеров по продаже авиабилетов.

4.2. Требования к надежности

Обеспечение бесперебойной работы в течение 99% времени.

Механизм обработки ошибок при взаимодействии с внешними API (GDS, платежные системы) с корректным уведомлением пользователя.

Ежедневное резервное копирование данных, связанных с бронированиями.

4.3. Условия эксплуатации и требования к составу и параметрам технических средств

Модуль является частью веб-приложения CRM и должен работать на штатных рабочих местах сотрудников турагентства (ПК с ОС Windows 10+/macOS, 4 ГБ ОЗУ, браузеры Chrome, Firefox, Safari).

Для работы модуля необходимо стабильное интернет-соединение.

4.4. Требования к информационной и программной совместимости

Модуль должен быть интегрирован в существующую архитектуру CRM-системы («Турагентство»).

Обеспечение совместимости с используемыми СУБД (PostgreSQL), backend-фреймворками (Python/Django или PHP/Laravel) и frontend-фреймворками (Vue.js/React).

4.5. Требования к транспортировке и хранению

Поставка модуля осуществляется в виде обновления CRM-системы через систему контроля версий (Git). Документация предоставляется в электронном виде.

4.6. Специальные требования

- Интерфейс модуля должен быть интуитивно понятным и удобным для пользователей с разным уровнем компьютерной грамотности.

- Модуль должен быть спроектирован с учетом возможности дальнейшего расширения функционала (например, добавление новых API-провайдеров, интеграция с системами бронирования отелей).

- Язык реализации и технологии должны обеспечивать надежную и безопасную интеграцию с внешними API.

- Требования к программной документации

Основными документами, регламентирующими разработку будущих программ, должны быть:

- проектная документация (ER-диаграмма, API-документация, техническое описание архитектуры);

- руководство администратора;

- руководство пользователя;

- эксплуатационная документация (акт сдачи-приемки, график технического обслуживания, политика безопасности).

- Порядок контроля и приемки

После передачи Исполнителем отдельного функционального модуля программы Заказчику, последний имеет право тестировать модуль в течении 7 дней. После тестирования Заказчик должен принять работу по данному этапу или в письменном виде изложить причину отказа принятия. В случае обоснованного отказа Исполнитель обязуется доработать модуль.

| Этап | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- |
| Техническое задание | 1.09. 25 – 14.09.25 | Техническое задание (утвержденное) |
| Разработка UML модели | 14.09.25-28.09.25 | Схемы UML |
| Основы использования системы контроля версий Git | 28.09.25– 09.10.25 | Проведение процесса декомпозиции задачи |
| Процессы жизненного цикла программных средств | 09.10.25 – 25.10.25 | Выполнение технологического процесса кодирования ПО по выполняемому проекту |
| Техники тест-дизайна, написание тест-кейсов методом «черного ящика» | 25.10.25 – 10.11.25 | Использовать техники тест-дизайна при написании тестовых сценариев |
| Unit-тестирование. | 10.11.25 – 24.11.25 | Планирование и разработка модульных тестов |
| Экономические аспекты разработки ПО | 24.11.25 – 08.12.25 | Провести оценку стоимости и трудоемкости разработки ПО |
| Приемка программного обеспечения | 08.12.25 – 22.12.25 | Проведение защиты проекта и приемо-сдаточных испытаний программного обеспечения |